w

| Tên Sinh Viên | Vũ Đức Huy Hoàng |
| --- | --- |
| MSSV |  |
| Lớp |  |
| Tên dự án | Quản lý viết blog nhật ký |
| Ngày nộp |  |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

  - .Sprint Goal(Diary Blog)

Mục tiêu hoàn thiện chức năng giúp cho phép người dùng có thể tạo,chỉnh sửa và quản lý nhật ký cá nhân một cách dễ dàng

## Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-01 | Đăng kí tài khoản | Là người dùng mới,tôi muốn đăng kí tài khoản để có thể sử dụng hệ thống | 5 | Cao |
| DB-02 | Đăng nhập hệ thống | Là người dùng,tôi muốn đăng nhập hệ thống để truy cập nhật ký của mình | 3 | Cao |
| DB-03 | Tạo bài nhật ký | Là người dùng,tôi muốn tạo bài nhật ký để lưu lại và suy nghĩ và cảm xúc | 5 | Cao |
| DB-04 | Chỉnh sửa nhật ký | Là người dùng,tôi muốn chỉnh sửa bài nhật ký đã viết để cập nhật nội dung | 3 | Cao |
| DB-05 | Xem danh sách bài nhật ký theo ngày | Là người dùng tôi muốn xem danh sách bài nhật ký theo ngày | 3 | Trung bình |
| DB-06 | Xóa bài nhật ký đã viết | Là người dùng,tôi muốn xóa bài nhật ký đã viết | 2 | Trung bình |

  - Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| DB-01 - Đăng kí tài khoản | Người dùng nhập tài khoản, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu |
|  | Tên tài khoản không được trùng với tài khoản đã tồn tại |
|  | Mật khẩu và xác nhận phải trùng nhau |
|  | Tạo tài khoản thành công và hiển thị thông báo |
| DB-02 -Đăng nhập | Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu |
|  | Nếu thông tin sai thì hệ thống báo lỗi |
|  | Đăng nhập thành công thì chuyền về trang chính |
| DB-03 - Tạo bài nhật ký | Nhập tiêu đề vào nội dung |
|  | Không được lưu khi thiếu tiêu đề vào nội dung |
|  | Lưu thành công và hiển thị trong danh sách nhật ký |
| DB-04 - Chỉnh sửa bài viết | Mở được bài viết đã lưu |
|  | Chỉnh sửa tiêu đề và nội dung |
|  | Cập nhật thành công và danh sách hiển thị nội dung mới |
| DB-05 - Xem danh sách bài nhật ký | Hiển thị danh sách bài viết theo ngày |
|  | Thấy tiêu đề và ngày tạo của từng bài |
|  | Nhấn vào bài để xem chi tiết |
| DB-06 - Xóa bài nhật ký | Nhấn xóa để xóa một bài |
|  | Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa |
|  | Xóa thành công và cập nhật lại danh sách |

1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story được mô tả rõ và được Product Owner chấp nhận |
| 2 | Chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu và không có lỗi lầm |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria đều được đáp ứng. |
| 4 | Kiểm thử đầy đủ(test tính năng và giao diện) |
| 5 | Tính năng được tích hợp vào hệ thống và chạy ổn định |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | 5 | Đây là chức năng cốt lõi , yêu cầu xác thực dữ liệu(email,mật khẩu),Có kiểm tra lỗi |
| Đăng nhập | 3 | Chức năng phổ biến,ít phức tạp,chỉ cần xác thực thông tin |
| Tạo bài nhật ký | 5 | Chỉ cần giao diện nhập liệu,xử lý lưu dữ liệu và validate thông tin |
| Chỉnh sửa bài viết | 3 | Chỉ cần load dữ liệu,chỉnh sửa và lưu |
| Xem danh sách bài nhật ký | 3 | Hiển thị danh sách theo ngày,cần sắp xếp dữ liệu |
| Xóa bài nhật ký | 2 | Chức năng đơn giản, chỉ xóa bản ghi và xác nhận |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Đăng kí | DB-01-T01 | Thiện (Dev) | Tạo giao diện đăng ký |
|  | DB-01-T02 | Mạnh (Dev) | Lưu thông tin đăng kí vào hệ thống |
|  | DB-01-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra nhập sai,kiểm tra email trùng,kiểm tra giao diện |
| Đăng nhập | DB-02-T01 | Chiến (Dev) | Tạo giao diện đăng nhập |
|  | DB-02-T02 | Hoàng (Dev) | Kiểm tra tài khoản và mật khẩu vào trang chính |
|  | DB-02-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra đăng nhập, trường hợp để trống |
| Tạo bài nhật ký | DB-03-T01 | Thiện (Dev) | Tạo giao diện nhập tiêu đề và nội dung |
|  | DB-03-T02 | Mạnh (Dev) | Lưu bài nhật ký vào hệ thống. |
|  | DB-03-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra lưu bài, kiểm tra trường trống, kiểm tra độ dài. |
| Chỉnh sửa bài nhật ký | DB-04-T01 | Chiến (Dev) | Cho phép mở bài và chỉnh sửa nội dung |
|  | DB-04-T02 | Hoàng (Dev) | Lưu lại bài đã chỉnh sửa |
|  | DB-04-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra chỉnh sửa thành công, kiểm tra khi sửa trống |
| Xem danh sách bài viết theo ngày | DB-05-T01 | Thiện (Dev) | Tạo giao diện xem danh sách bài nhật ký |
|  | DB-05-T02 | Mạnh (Dev) | Lọc bài viết theo ngày |
|  | DB-05-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra hiển thị đúng ngày và đúng danh sách |
| Xóa bài nhật ký | DB-06-T01 | Chiến (Dev) | Thêm nút xóa và hộp xác nhận |
|  | DB-06-T02 | Hoàng (Dev) | Xóa bài khỏi hệ thống |
|  | DB-06-T03 | Hoàng Anh(Tester) | Kiểm tra xóa thành công và trường hợp hủy xóa |

2.2 Kanban Board

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Task | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| DB – 01 – T1 Tạo giao diện đăng kí | Medium | Người dùng nhập sai thông tin có thể gây lỗi kiểm tra dữ liệu |
| DB – 01 -T2 Lưu thông tin đăng kí vào hệ thống | Medium | Email trùng hoặc mật khẩu không đúng định dạng sẽ gây lỗi lưu trữ |
| DB-01-T03 Kiểm tra nhập sai, kiểm tra email trùng, kiểm tra giao diện | Medium | Dễ bỏ sót lỗi nếu test không đầy đủ |
| DB-02-T01 Tạo giao diện đăng nhập | Low | Chức năng đơn giản, ít lỗi |
| DB-02-T02 Kiểm tra tài khoản và mật khẩu vào trang chính | Low | Chức năng đơn giản, ít lỗi |
| DB-02-T03 Kiểm tra đăng nhập, trường hợp để trống | Low | Chức năng đơn giản, ít lỗi |
| DB-03-T01 Tạo giao diện nhập tiêu đề và nội dung | High | Người dùng nhập nội dung dài, dễ gây lỗi lưu hoặc mất dữ liệu |
| DB-03-T02 Lưu bài nhật ký vào hệ thống | High | Dữ liệu có thể lưu sai hoặc mất nếu thao tác sai |
| DB-03-T03 Kiểm tra lưu bài, kiểm tra trường trống, kiểm tra độ dài | Medium | Dễ bỏ sót lỗi khi kiểm tra nội dung dài |
| DB-04-T01 Cho phép mở bài và chỉnh sửa nội dung | High | Nguy cơ sửa nhầm, mất nội dung cũ hoặc lưu không đúng |
| DB-04-T02 Kiểm tra chỉnh sửa thành công, kiểm tra khi sửa trống | High | Nguy cơ lưu sai hoặc ghi đè dữ liệu |
| DB-04-T03 Kiểm tra chỉnh sửa thành công, kiểm tra khi sửa trống | Medium | Rủi ro trung bình do thao tác sai |
| DB-05-T01 Tạo giao diện xem danh sách bài nhật ký | Low | Chỉ hiển thị danh sách, rủi ro nhẹ |
| DB-05-T02 Lọc bài viết theo ngày | Medium | Có thể hiển thị sai ngày hoặc danh sách rỗng |
| DB-05-T03 Kiểm tra hiển thị đúng ngày và đúng danh sách | Low | Rủi ro nhẹ, chủ yếu là hiển thị |
| DB-06-T01 Thêm nút xóa và hộp xác nhận | Medium | Dễ xóa nhầm nếu không xác nhận kỹ |
| DB-06-T02 Xóa bài khỏi hệ thống | High | Sau khi xóa khó có thể khôi phục |
| DB-06-T03 Kiểm tra xóa thành công và trường hợp hủy xóa | Medium | Rủi ro trung bình, cần kiểm tra kỹ các trường hợp |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 | X |  |  |  |  |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

|  | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Cập nhật Kanban Board theo sơ đồ

| Thay đổi | Lý do |
| --- | --- |
| Chuyển DB-01 và DB-02 sang Done | Burndown Chart Day 1–3 hoàn thành xong |
| Chuyển DB-03 T1–T2 vào Done | Day 4–6 hoàn thành tạo nhật ký |
| DB-03 T3 vào Review | Day 9–10 là giai đoạn test |
| DB-05 vào In Progress | Day 7 liên quan đến xem danh sách |
| DB-06 T1 vào In Progress | Day 8 bắt đầu thực hiện xóa |
| DB-06 T2 vào Pending | Chờ hoàn thiện/xác nhận trước khi test |
| DB-04 vẫn nằm ở To-do | Burndown Chart không ghi nhận tiến độ DB-04 |

5.3 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 | Phân tích User Story, chia Task | Thiết kế giao diện đăng ký | Chưa thống nhất cách hiển thị form |
| Log2 | Tạo giao diện + lưu đăng kí | Kiểm thử đăng ký | Kiểm tra dữ liệu trùng email |
| Log3 | Tạo giao diện đăng nhập | Xử lý đăng nhập và kiểm thử | Không có |
| Log4 | Thiết kế giao diện tạo bài | Lưu bài nhật ký | Validate tiêu đề/ô trống |
| Log5 | Lưu bài viết | Kiểm thử chức năng tạo bài | Dữ liệu dài dễ gây lỗi hiển thị |
| Log 6 | Chỉnh sửa bài | Lưu bài đã chỉnh sửa | Có khả năng ghi đè nội dung cũ |
| Log7 | Hoản thiện chỉnh sửa | Xem danh sách theo ngày | Hiển thị rỗng khi không có bài |
| Log8 | Xóa bài nhật ký | Kiểm thử xóa bài | Thêm phần xác nhận tránh xóa nhầm |
| Log9 | Kiểm thử tất cả tính năng | Chuẩn bị Sprint Review | Không có |
| Log10 | Sprint Review | Viết báo cáo sprint | Không có |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| DB-01: Đăng kí tài khoản - Thiết kế giao diện đăng ký - Lưu thông tin người dùng - Kiểm thử đăng kí |  |  |  |
| DB-02: Đăng nhập hệ thống - Giao diện đăng nhập - Xử lý đăng nhập - Kiểm thử đăng nhập |  |  |  |
| DB - 03:Tạo nhật ký - Giao diện tạo bài nhật ký - Lưu bài viết vào hệ thống |  |  |  |
|  | DB – 04: Chỉnh sửa bài viết -T1: Mở và sửa bài -T2: Lưu nội dung bài sửa -T3: Kiểm thử chỉnh sửa | DB -04:Vì ưu tiên xử lý các tính năng chính trước như đăng ký,đăng nhập…,dẫn đền thiếu thời gian chỉnh sửa |  |
| DB – 05: Xem danh sách bài viết theo ngày - Thiết kế giao diện danh sách - Lọc theo ngày | DB- 05-T3:Kiểm thử danh sách |  |  |
| DB – 06:Xóa bài viết - Thiết kế nút xóa + xác nhận - Xử lý xóa bài | DB – 06 -T3: Kiểm thử xóa bài |  |  |
| Kiểm thử toàn bộ - Kiểm thử tạo bài - Kiểm thử chỉnh sửa - Kiểm thử xóa bài - Kiểm thử danh sách |  |  |  |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Hoàn thành hầu hết User Story - Dev – Tester phối hợp tốt - Chức năng tạo nhật ký chạy ổn,ít lỗi -Burndown đi đúng tiến độ | - Lỗi lọc nhật ký phát hiển quá muộn - Mô tả User Story chưa rõ, phải hỏi lại nhiều lần - Thiếu dữ liệu test gây chậm kiểm thử | - Một số task bị dồn vào cuối Sprint - Chức năng lọc theo ngày làm chậm tiến độ - Kiểm thử giao diện chưa đủ |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Các cải tiến quy trình | Nội dung |
| --- | --- |
| Viết User Story chi tiết hơn | Bao gồm ví dụ dữ liệu, mô tả UI, điều kiện rõ ràng |
| Phát hiện rủi ro sớm hơn | Ưu tiên thực hiện chức năng khó trước, tránh để cuối Sprint |
| Tester chuẩn bị test case từ đầu Sprint | Giúp Dev tự kiểm thử trước khi chuyển sang Review |
| Giảm số lượng task dồn về cuối Sprint | Chia task nhỏ hơn và cập nhật tiến độ hằng ngày |
| Bổ sung dữ liệu mẫu để test nhanh | Tạo ngay từ Sprint Planning để Dev/Tester dùng chung |
| Rà soát nhanh thiết kế UI/API giữa Sprint | Một buổi họp ngắn 15 phút giúp phát hiện mọi người có đi đúng hướng không |
| Cải thiện luồng Review | Review từng phần nhỏ thay vì đợi hoàn thành cả chức năng |
| Thống nhất một kiểu mô phỏng Task | Viết mô phỏng ngay khi tạo task để tránh mất thời gian sửa |

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Viết User Story rõ hơn

- Tester tạo test case từ đầu Sprint để Dev có thể tự kiểm tra sớm.

- Ưu tiên xử lý các chức năng có rủi ro sớm hơn (ví dụ: lọc theo ngày).

- Tổ chức một buổi review ngắn giữa Sprint để rà lại thiết kế API/UI.